Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Тринадцатый спортивный - 2 этап» (далее - проект).

Место реализации: город Нижневартовск, территория МБОУ «СШ №14» (ул. Ханты-Мансийская, д.39 б).

2.	Дата начала и окончания реализации проекта: с 30.03.2026 по 20.08.2026 (акт о приемки выполненных работ по объекту «Тринадцатый спортивный - 2 этап» от 19.08.2026).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Абеляном Гагиком, были выполнены работы по устройству беговой дорожки с покрытием из резиновый крошки и воркаутзоны на спортивной площадке.  Работы выполнены в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Имущественное участие: приобретены саженцы сирени – 10 шт., рябины  – 10 шт.

Трудовое участие: произведена высадка саженцев, расчистка территории.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего, руб. | в том числе |  | Цена контракта, руб. | в том числе |  | Экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  |
| 7 038 210,00 | 6 538 498,00 | 499 712,00 | 5 951 303,66 | 5 528 761,87 | 422 541,79 | 1 086 906,34 |