Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство зоны отдыха и аллеи выпускников» (далее - Проект).

Место реализации: город Нижневартовск, территория МБОУ «Гимназия №1» (ул. Ханты-Мансийская, д.41а).

2.	Дата начала и окончания реализации проекта: с 12.05.2026 по 30.07.2026 (акт о приемки выполненных работ по объекту «Благоустройство зоны отдыха и аллеи выпускников» от 30.07.2026).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Абеляном Гагиком, были выполнены работы по укладке тротуарной плитки, созданию площадки для проведения тождественных мероприятий, выполнено озеленение территории, установлены лавочки, урны, цветочные клумбы с петуниями.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Имущественное участие: приобретены саженцы спиреи – 12шт., пузыреплодника – 12шт.

Трудовое участие: произведена высадка саженцев.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего, руб. | в том числе |  | Цена контракта, руб. | в том числе |  | Экономия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  | Бюджет города, руб. | Софинанси-рование заинтересован-ных лиц, руб. |  |
| 9 999 317,93 | 9 999 317,93 | 0 | 7 849 263,01 | 7 849 263,01 | 0 | 2 150 054,92 |