Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Собака друг человека» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр.,в районе территории МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества».

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: c 04.06.2025 по 22.10.2025.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядчиком ИП Горбов Владимир Владимирович были выполнены следующие работы: замена ограждения площадки для выгула собак, устройство песчаного покрытия площадки, установка оборудования для выгула и дрессировки собак, устройство пешеходного тротуара по периметру, озеленение прилегающей территории.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: 5 человек приняли участие в расчистке территории, 3 человека в посадке кустарников.

Имущественное участие: приобретены саженцы сирени обыкновенной в количестве 8 штук.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 3 465 296,51 | 1 039 596,51 | 2 425 700 | 121 300 | 3 164 536,56 | 300 759,95 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |