от ____________ №________

Об утверждении муниципальной программы города Нижневартовска «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от _______ № _______ «Об одобрении проекта муниципальной программы города Нижневартовска «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города», национальными целями и стратегическими задачами, руководствуясь постановлением администрации города от 24.09.2018 №1241 «О модельной муниципальной программе города Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города  Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии с национальными целями развития»:

- Утвердить муниципальную программу города Нижневартовска «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановления администрации города:

-  от 17.12.2015 №2269 «Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы";

-  от 01.06.2016 №788 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы";

- от 29.12.2016 №1945 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788);

-  от 03.03.2017 №290 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945);

- от 27.03.2017 №453 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290);

- от 01.09.2017 №1345 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453);

- от 28.02.2018 №271 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 №1345);

- от 06.06.2018 №802 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 №1345, 28.02.2018 №271);

- от 31.08.2018 №1182 «О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 №1345, 28.02.2018 №271, 06.06.2018 №802).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

## Глава города                                                                                       В.В.Тихонов

Приложение к постановлению

администрации города

от_____________№__________

## Муниципальная программа города Нижневартовска

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного                обслуживания и благоустройство территории города"

## Паспорт муниципальной программы города Нижневартовска

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного                 обслуживания и благоустройство территории города"

| Наименование муниципальной программы | Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска. 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска. 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства. 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок. 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них. 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа. 4. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа. 5. Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства. 6. Уличное освещение. 7. Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления. 8. Озеленение территории города. 9. Защита населения от болезней, общих для человека и животных 10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации | Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Нижневартовской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 181,81 км. 2. Увеличение доли автомобильных дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям до 87,65 %. 3. Снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, не более 12,35 км. 4. Увеличение площади отремонтированных дорог/прироста протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог до 1 033,861 тыс. кв.м/21,1 км. 5. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 20%. 6. Увеличение количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: светофоров до 113 шт., ограждений до 33 644 п.м. 7. Увеличение обустройства техническими средствами организации дорожного движения на уровне: светофоров - 48 шт., ограждений - 15 600 п.м. 8. Увеличение протяженности разметки на проезжей части автомобильных дорог города до 319 900 п.м. 9. Увеличение доли вновь введенной маршрутной сети к существующей на 13%. 10. Сохранение количества маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на уровне 21 ед. 11. Сохранение протяженности сетей уличного освещения на уровне 275,8 км. 12. Сохранение площади озеленения улично-дорожной сети города на уровне 876 947,7 кв.м. 13. Сохранение протяженности берегоукрепления на уровне 2,9 км. 14. Сохранение количества произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, на уровне 8 шт. 15. Количество (площадь): сохранение мест общего пользования на уровне 28 шт., увеличение мест захоронения до 52,75 га, сохранение аттракционов на уровне 11 шт. 16. Увеличение количества отловленных безнадзорных животных до 1 100 ед. 17. Снижение количества перемещенных на хранение и утилизацию брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города до 45 ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 21 663 855,18 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 1 963 187,39 тыс. руб.; 2020 год - 1 927 939,49 тыс. руб.; 2021 год - 1 778 492,69 тыс. руб.; 2022 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; 2023 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; 2024 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; 2025 год - 1 777 137,29 тыс. руб.; 2026-2030 годы – 8 885 686,45 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Планируемый объем финансового обеспечения портфеля проектов Программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Нижневартовской городской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 11 418 913,40 тыс.руб.: 2019 год – 807 111,00 тыс.руб., 2020 год – 813 006,00 тыс.руб., 2021 год – 2 546 072,00 тыс.руб., 2022 год – 3 196 391,10 тыс.руб. 2023 год – 1 814 233,90 тыс.руб. 2024 год – 2 242 099,40 тыс.руб. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной             деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора

экономики.

  - Формирование благоприятной деловой среды.

Благоприятная деловая среда в сфере дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства города поддерживается мероприятиями муниципальной программы, в виде субсидии юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства на:

- возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами;

- возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов;

- возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов;

-  возмещение недополученных доходов при оказании услуг по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы;

-  возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы;

- возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя;

- возмещения затрат по содержанию мест захоронения;

- возмещения затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

Муниципальная программа не предусматривает реализацию инвестиционных проектов.

  - Развитие конкуренции.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляется реализация следующих мероприятий: организация и проведение торгов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом,

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

В рамках исполнения основных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции:

- обеспечивает управление реализацией муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

- вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы, корректировки, связанные с оптимизацией либо реализацией программных   мероприятий;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- готовит изменения в муниципальную программу в установленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент        экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города        Нижневартовска за отчетный период;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший          финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы выполняют свои функции во взаимодействии с заинтересованными лицами органов местного                      самоуправления муниципального образования, хозяйствующими субъектами:

- организуют исполнение муниципальной программы;

- в установленные сроки предоставляют информацию об исполнении ответственному исполнителю муниципальной программы;

- при необходимости выступают инициаторами корректировки основных мероприятий муниципальной программы, источников и объёмов их финансирования (с учётом результатов оценки эффективности муниципальной программы).

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы несут предусмотренную законодательством ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы, не достижение целевых показателей и неэффективное использования средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также посредством предоставления подведомственным бюджетным           учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным                  (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг и субсидий на иные цели.

Реализация программных мероприятий муниципальным бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с соглашениями о порядке и   условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение      работ).

С этой целью разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты города Нижневартовска в сфере дорожного хозяйства, транспортного обслуживания и благоустройства:

| Вид НПА | Реквизиты НПА | Наименование НПА |
| --- | --- | --- |
| Постановление администрации города | №2269 от 17.12.2015 | "Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 №1345, 28.02.2018 №271, 06.06.2018 №802, 31.08.2018 №1182) |
| Постановление администрации города | ### №2482 от 03.12.2014 | "Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск" (с изменениями от 15.10.2015 №1851, 24.08.2016 №1232, 30.01.2017 №118, 02.10.2017 №1472) |
| Постановление администрации города | №1217 от 22.10.2010 | "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 06.10.2011 №1181, 03.04.2013 №328) |
| Постановление администрации города | ### №517 от 11.03.2015 | "Об утверждении Положения об организации благоустройства территории города Нижневартовска" (с изменениями от 30.01.2017 №118, 12.03.2017 №419) |
| Постановление администрации города | ### №2065 от 20.11.2015 | "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат по содержанию мест захоронения" (с изменениями от 26.07.2016 №1103, 30.01.2017 №118, 30.08.2017 №1326) |
| Постановление администрации города | ### №2251 от 15.12.2015 | "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя" (с изменениями от 25.07.2016 №1099, 30.01.2017 №118, 31.08.2017 №1335) |
| Постановление администрации города | ### №1409 от 15.09.2017 | Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов |
| Постановление администрации города | №304 от 06.03.2018 | "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 03.10.2018 №1265) |
| Постановление администрации города | №1758 от 01.12.2017 | "О попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в городе Нижневартовске" (с изменениями от 11.04.2018 №518, 15.10.2018 №1294) |

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета года Нижневартовска и бюджета автономного округа.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению приведены в таблице 5.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы города Нижневартовска

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство              территории города"

| № п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) <1> | 144,64 | 154,99 | 161,23 | 169,72 | 175,42 | 179,03 | 181,81 | 181,81 | 181,81 | 181,81 |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % <2> | 92,32 | 87,22 | 85,00 | 86,19 | 87,26 | 88,20 | 87,65 | 87,65 | 87,65 | 87,65 |
| 3. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км) <3> | 11,1 | 12,78 | 15,00 | 13,81 | 12,74 | 11,80 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
| 4. | Площадь отремонтированных дорог/прирост протяженности (протяженность) автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (тыс. кв.м/км) <4> | 132,58/ 17,74 | 46,05/ 3,9 | 82,32/ 3,1 | 82,32/ 4,8 | 82,32/ 2,6 | 82,32/ 3,7 | 82,32/ 1 | 82,32/ 1 | 411,6/ 1 | 1 033,861/ 21,1 |
| 5. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, % <5> | 100 | 90,00 | 75,0 | 60,0 | 50,0 | 35,0 | 20,0 | 20,00 | 20,00 | 20,0 |
| 6. | Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | светофоров (шт.) | 96 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
|  | ограждений (п.м) | 29 213,4 | 32 357 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 | 33 644 |
| 7. | Обустройство техническими средствами организации дорожного движения: <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | светофоров (шт.) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 48 |
|  | ограждений (п.м) | 213,6 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 6 500 | 15 600 |
| 8. | Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м) <8> | 260 000 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 | 319 900 |
| 9. | Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%) <9> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 10. | Количество маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (ед.) <10> | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 11. | Протяженность сетей уличного освещения (км) <11> | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 |
| 12. | Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв.м) <12> | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 |
| 13. | Протяженность берегоукрепления (км) <13> | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 14. | Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.) <14> | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15. | Количество (площадь): <15> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мест общего пользования (шт.) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | мест захоронения (га) | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |
|  | аттракционов (шт.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16. | Количество отловленных безнадзорных животных (ед.) <16> | 990 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 17. | Количество перемещенных на хранение и утилизацию брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.) <17> | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |

<1> - рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

<2> - рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

<3> - рассчитывается исходя из фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

<4> - рассчитывается исходя из фактической площади отремонтированных дорог/увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

<5> - рассчитывается исходя из фактического количества концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с учетом планируемых мероприятий, направленных на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков;

<6> - определяется исходя из фактического количества технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в отчетном году;

<7> - определяется исходя из количества проведенных работ по обустройству техническими средствами организации дорожного движения в отчетном году;

<8> - определяется по проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Нижневартовска (дислокация дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и элементов обустройства улично-дорожной сети города);

<9> - определяется как отношение вновь введенной маршрутной сети в отчетном году к общей маршрутной    сети;

<10> - определяется по фактическому количеству автобусных городских маршрутов, субсидируемых из бюджета города;

<11> - определяется по фактической протяженности сетей уличного освещения в отчетном году;

<12> - определяется по фактической площади озеленения в отчетном году;

<13> - определяется по фактической протяженности берегоукрепления в отчетном году;

<14> - определяется по фактическому количеству произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города;

<15> - определяется по фактическому количеству мест общего пользования, аттракционов и площади мест захоронения в отчетном году;

<16> - определяется по фактическому количеству отловленных безнадзорных животных в отчетном году;

<17> - определяется исходя из фактического количества транспортных средств, перемещенных на стоянку временного хранения с учетом сведений, поступающих от физических и юридических лиц.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство                        территории города"

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (показатели 1, 6-8) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 9 634,709,8 | 807 280,18 | 802 493,60 | 802 493,60 | 802 493,60 | 802 493,60 | 802 493,60 | 802 493,60 | 4 012 468,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатели 1-5) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | всего | 298 393,20 | 148 946,40 | 149 446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 283 473,40 | 141 499,00 | 141 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 14 919,80 | 7 447,40 | 7 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение безопасности дорожного хозяйства на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (показатели 1-8, 17) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 1 321 870,21 | 111 344,71 | 111 344,01 | 111 344,01 | 109 759,72 | 109 759,72 | 109 759,72 | 109 759,72 | 548 798,60 |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего | 11 254 973,21 | 1 067 571,31 | 1 063 284,41 | 912 253,32 | 912 253,32 | 912 253,32 | 912 253,32 | 912 253,32 | 4 561 266,60 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 283 473,40 | 141 499,00 | 141 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 10 971 499,81 | 926 072,31 | 921 310,01 | 913 837,61 | 912 253,32 | 912 253,32 | 912 253,32 | 912 253,32 | 4 561 266,6 |
| Цель 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (показатели 9,10) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | бюджет города | 7 590 396,36 | 670 228,16 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 3 145 531,00 |
|  | Итого по задаче 2 |  | бюджет города | 7 590 396,36 | 670 228,16 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 629 106,20 | 3 145 531,00 |
| Цель 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства. (14,15,17) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 625 354,57 | 50 853,72 | 52 227,35 | 52 227,35 | 52 227,35 | 52 227,35 | 52 227,35 | 52 227,35 | 261 136,75 |
| 3.2. | Уличное освещение (11) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 1 236 477,72 | 99 583,98 | 108 371,29 | 100 475,81 | 102 060,10 | 102 060,10 | 102 060,10 | 102 060,10 | 510 300,50 |
| 3.3. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (13) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 280 339,64 | 16 782,07 | 16 782,07 | 24 677,55 | 24 677,55 | 24 677,55 | 24 677,55 | 24 677,55 | 123 387,75 |
| 3.4. | Озеленение территории города (12) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | бюджет города | 151 488,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 12 624,00 | 63 120,00 |
| 3.5. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных (показатель 16) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | всего | 229 942,20 | 20 178,40 | 20 178,40 | 20 178,40 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 94 115,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 066,20 | 1 355,40 | 1 355,40 | 1 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 225 876,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 | 94 115,00 |
| 3.6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (показатель 15) | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | бюджет города | 304 389,24 | 25 365,77 | 25 365,77 | 25 365,77 | 25 365,77 | 25 365,77 | 25 365,77 | 25 365,77 | 126 828,85 |
|  | Итого по задаче 3 |  | всего | 2 818 485,63 | 225 387,94 | 235 548,88 | 237 133,17 | 235 777,77 | 235 777,77 | 235 777,77 | 235 777,77 | 1 178 888,85 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 066,20 | 1 355,40 | 1 355,40 | 1 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 2 814 419,43 | 224 032,54 | 234 193,48 | 235 548,88 | 235 777,77 | 235 777,77 | 235 777,77 | 235 777,77 | 1 178 888 85 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 21 663 855,18 | 1 963 187,39 | 1 927 939,49 | 1 778 492,69 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 8 885 686,45 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 287 539,60 | 142 854,40 | 143 329,80 | 1 355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет города | 21 376 315,58 | 1 820 332,99 | 1 784 609,69 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 1 777 137,29 | 8 885 686,45 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты города, направленные, в том числе на реализацию национальных,

федеральных и региональных проектов Российской Федерации в рамках муниципальной программы города Нижневартовска "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города"

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализа-ции | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | - | Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Нижневартовской городской агломерации |  | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения Нижневартовской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 87,7% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.). Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Нижневартовской городской агломерации до 20% по сравнению с 2017 годом. | 2019-2024 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 11 418 913,4 | 807 111,00 | 813006,00 | 2546072,00 | 3196391,10 | 1814233,90 | 2242099,40 | 0 | 0 |

## Таблица 4

## Характеристика основных мероприятий муниципальной программы города Нижневартовска

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории         города" их связь с целевыми показателями

| п/п | Основные мероприятия |  |  | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| 1.1. | # Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них | Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения | отсутствует | показатели 1, 6-8 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения | отсутствует | показатели 1-5 |
| 1.3. | Обеспечение безопасности объектов дорожного хозяйства на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение безопасности объектов дорожного хозяйства на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа | отсутствует | показатели 1-8, 17 |
| Цель 2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа | Мероприятие предусматривает расходы на: - формирование сети и организацию маршрутов регулярных перевозок; - обеспечение маршрутов регулярных перевозок объектами инфраструктуры, необходимыми для обслуживания пассажиров (остановочные пункты, разворотные площадки, остановочные павильоны и другие элементы благоустройства); - создание условий для обеспечения безопасного и качественного обслуживания, повышения культуры обслуживания пассажиров; - отбор перевозчиков на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок; - контроль за соблюдением установленных условий выполнения перевозок пассажиров | отсутствует | показатели 9, 10 |
| Цель 3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  | Количество маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (ед.) |
| Задача 3. Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание, обслуживание и развитие отдельных объекта и элементов благоустройства. | Мероприятие предусматривает: 1.Предоставление субсидий юридическим лицам: - на возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов; - возмещение затрат на обслуживание и содержание биотуалетов; - возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами; - на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы; - возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы. 2. Расходы на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города. 3. Расходы на осуществление декоративно-художественного оформления города. 4. Расходы на участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству. 5. Расходы на устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка. 6. Расходы на санитарную очистку мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха и мест общего пользования. 7. Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций. 8. Обслуживание общественных туалетов. 9. Санитарную очистку мест массового отдыха и мест общего пользования. 10. Перемещение, хранение и утилизацию брошенных транспортных средств | отсутствует | показатели 14,15,17 |
| 3.2. | Уличное освещение | Мероприятие предусматривает расходы на содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения, в также ликвидацию аварийных ситуаций на объектах уличного освещения. | отсутствует | показатель 11 |
| 3.3. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления | Мероприятие предусматривает расходы на поддержание существующего гидротехнического сооружения "Берегоукрепление реки Обь" в надлежащем техническом состоянии, обеспечение его долговечности, своевременного выявления дефектов, неблагоприятных процессов и явлений в течение всего срока эксплуатации. | отсутствует | показатель 13 |
| 3.4. | Организация озеленения территории города | Мероприятие предусматривает расходы на выполнение работ по своевременному уходу за зелеными насаждениями в условиях городской среды. | отсутствует | показатель 12 |
| 3.5. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных | Мероприятие предусматривает: - расходы на отлов и транспортировку безнадзорных и бродячих домашних животных; - расходы на содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных - расходы на умерщление и утилизацию безнадзорных и бродячих домашних животных | отсутствует | показатель 16 |
| 3.6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Мероприятие предусматривает: - предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию мест захоронения и возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; - расходы на транспортировку тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения | отсутствует | показатель 15 |

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы города Нижневартовска "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города"

и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач муниципальной программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых результатов от их решения | Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования |